第十八届全国大学生软件创新大赛-软件设计创新赛

文档编号：SWC2025-ISO11820-第十五组

项目计划书

建材不燃性多通道温度仿真系统

Building Material Non-Combustibility Multi-Channel Temperature Simulation System

Version: V1.0

第十五组

2026-06-30

All Rights Reserved

文档修订历史

| 序号 | 修订原因 | 版本号 | 作者 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初稿，全组5人协作完成 | V1.0 | 第十五组 | 2026-06-30 | 组员1-4提供各模块开发数据，组员5统筹文档撰写与格式规范 |

目录

文档修订历史	2

目录	3

1 项目概述	4

1.1 项目背景	4

1.1.1 行业痛点	4

1.1.2 项目价值	4

1.2 项目内容	4

1.2.1 系统定位	4

1.2.2 核心功能	5

1.3 创新点	5

1.3.1 技术创新点	5

1.3.2 功能创新点	6

1.3.3 团队协作创新点	6

2 技术方案	7

2.1 总体架构	7

2.2 功能详述	7

2.3 关键技术	7

2.4 其他相关技术	8

3 项目计划	9

3.1 可行性分析	9

3.1.1 技术可行性分析	9

3.1.2 资源可行性分析	9

3.1.3 市场可行性分析	10

3.2 排期规划	10

4 总结与展望	12

4.1 可行性分析总结	12

4.2 项目展望	12

5 参考资料	12

6 附录	13

附录A：小组分工明细表	13

附录C：全模块测试覆盖率目标汇总表	13

1 项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 行业痛点

建筑材料防火性能检测是建筑安全领域的核心环节。ISO 11820:2022 国际标准规定了建筑材料不燃性试验的完整流程：将样品置于 750°C 加热炉中，连续记录 60 分钟内的多通道温度数据，依据温升和失重率判定材料是否合格。然而，当前国内高校和建材检测机构的实验教学面临三大困境：

| 痛点 | 现状 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 硬件依赖高 | 单台 ISO 11820 试验炉造价 20-50 万元，需配套 PID 温控系统、Modbus 采集模块、串口通信硬件 | 高校实验室难以批量配置，学生人均操作机会不足 |
| 实验周期长 | 单次完整试验需 60 分钟升温 + 记录，日均仅能完成 3-4 组 | 教学效率低，无法满足全班实操需求 |
| 软件生态缺失 | 商业试验软件绑定特定硬件，开源替代品空白，教学场景无仿真工具可用 | 学生无法在课前预习、课后复现实验流程 |

1.1.2 项目价值

本系统以"无硬件依赖的全流程仿真"为核心设计理念，开发一套面向高校实验教学的 ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统，实现：

• 零硬件成本：纯软件仿真，学生个人电脑即可运行完整试验流程

• 教学提效：从 60 分钟物理实验缩短为可配置时长的仿真实验，支持课堂即时演示

• 标准化输出：自动生成 CSV/Excel/PDF 三种格式试验报告，符合 ISO 11820 标准格式

• AI 协作开发：全组使用 Claude Code 辅助编码与文档编写，探索 AI 时代软件工程实践新模式

1.2 项目内容

1.2.1 系统定位

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 类型 | Windows 桌面应用（兼容 macOS/Linux） |
| 开发语言 | Java 17 |
| UI 框架 | JavaFX 21（FXML 声明式布局） |
| 数据库 | SQLite 3（本地文件数据库，零安装） |
| 构建工具 | Maven 3.8+ |
| 测试框架 | JUnit 5.10 + JaCoCo 0.8.12 |
| 运行要求 | JDK 17+，无需联网，无需硬件 |

1.2.2 核心功能

本系统完整覆盖 ISO 11820:2022 标准试验的全部操作流程：登录 → 新建试验 → 开始升温 → 温度稳定 → 开始记录 → 试验完成 → 导出报告

1. 角色登录系统：管理员/试验员双角色，密码验证

2. 试验信息管理：样品信息录入、环境参数配置、试验时长模式选择

3. 多阶段温度仿真引擎：5 通道（炉温1、炉温2、表面温、中心温、校准温），严格按 ISO 11820 算法生成升温/稳定/记录/降温四阶段温度数据

4. 试验状态机：5 状态（IDLE→PREPARING→READY→RECORDING→COMPLETE）自动流转，含温度稳定性自动判定和异常回退逻辑

5. 实时数据可视化：XChart 温度曲线图、LED 风格数值显示、计时器、温漂监测

6. 试验现象记录：火焰发生时刻与持续时间、试验后质量、失重率自动计算

7. 多格式报告导出：CSV 时序数据、Excel 含图表报告、PDF 正式试验报告

8. 历史记录查询：按日期/样品/操作员多条件筛选，支持分页和详情查看

9. 设备校准管理：传感器标定数据记录与历史查询

1.3 创新点

1.3.1 技术创新点

| 创新点 | 描述 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 多阶段温度仿真算法 | 严格依据 ISO 11820 标准，实现升温/稳定/记录/降温四阶段独立算法 | SensorSimulator 类，每 800ms 迭代一次，固定种子可重现 |
| 有限状态机驱动 | 5 状态试验控制器，含自动温度判定、异常回退、保存状态保护逻辑 | TestStateMachine + TestMaster，AtomicReference 线程安全 |
| 指数逼近表面/中心温模型 | 记录阶段表面温向炉温×0.95 指数接近，中心温向炉温×0.85 指数接近 | 一阶指数平滑算法，系数 0.02/0.01 |
| 温漂最小二乘线性回归 | 对最近 10 分钟炉温序列做最小二乘拟合，计算温漂斜率 | calcTempDrift() 方法，O(n) 等差数列求和优化 |
| 内存数据库隔离测试 | DAO 层测试使用临时 SQLite 文件，测试后自动删除 | BaseDaoTest 基类，@BeforeEach/@AfterEach 自动管理 |

1.3.2 功能创新点

| 创新点 | 描述 |
| --- | --- |
| 仿真模式可切换 | 通过 appsettings.json 配置 EnableSimulation 开关，架构预留真实硬件 Modbus 采集接口 |
| 一键三格式报告导出 | 试验完成后自动生成 CSV 原始数据 + Excel 含图报告 + PDF 正式报告 |
| 温度曲线实时滚动 | XChart 组件实现最近 10 分钟温度曲线滚动显示，4 条折线颜色各异 |
| 系统消息彩色日志 | 状态切换、温度稳定、异常回退等关键事件自动生成带时间戳消息 |

1.3.3 团队协作创新点

| 创新点 | 描述 |
| --- | --- |
| Git 模块化分目录协同 | 5 位组员各自拥有独立 Git 目录（core/dao/ui/service/utils/test），代码边界清晰，合并冲突为零 |
| AI 辅助全流程开发 | 全组统一使用 Claude Code 进行代码编写、单元测试生成、文档撰写、代码审查 |
| 标准化文档体系 | 一次性输出 5 份大赛标准文档，共享统一封面、编号规则、修订历史、排版规范 |
| JaCoCo 覆盖率门禁 | CI 构建流程内置 JaCoCo 80% 覆盖率门禁，不达标构建失败，确保交付质量 |

2 技术方案

2.1 总体架构

本系统采用分层模块化架构，由 5 位组员各自负责独立模块，通过 Git 分目录协同开发。系统整体分为四层：UI 层（JavaFX 21 + FXML）、业务核心层（Core Engine）、服务层（Service Layer）、数据层（Data Layer）。数据通过事件机制（DataChangeListener）从下层向上层传递，各层之间接口清晰、依赖单向。

UI 层 (JavaFX 21): LoginController | MainController | NewTestDialog | TestRecord

业务核心层: TestStateMachine | TestMaster | SensorSimulator | TestContext

服务层: CsvDataService | ExcelReportService | PdfReportService | AppConfig | LogUtil

数据层: BaseDao<T> | OperatorDao | TestMasterDao | DbUtil (SQLite)

基础设施: SQLite 3 | Maven | JUnit 5 | JaCoCo | logback | Jackson | iText

2.2 功能详述

| 功能模块 | 功能 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录模块 | 角色选择登录 | 管理员/试验员双角色，密码验证 | P0 |
| 试验管理 | 新建试验 | 样品信息录入、环境参数配置、设备信息自动带入 | P0 |
| 仿真引擎 | 多阶段温度仿真 | 5 通道温度数据生成，每 800ms 迭代，四阶段 | P0 |
| 状态机 | 试验状态流转 | 5 状态自动流转，含温度稳定判定、异常回退 | P0 |
| 实时显示 | 温度曲线+数值 | 4 线曲线图（XChart）、5 通道 LED 数值、计时器 | P0 |
| 试验记录 | 现象记录窗口 | 火焰发生时刻/持续时间、试验后质量、失重率自动计算 | P0 |
| 报告导出 | CSV/Excel/PDF | 试验完成后自动生成三种格式报告 | P1 |
| 历史查询 | 多条件筛选 | 按日期/样品/操作员筛选，支持分页和详情查看 | P1 |
| 设备校准 | 标定管理 | 校准温度记录、历史校准查询 | P2 |

2.3 关键技术

| 关键技术 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UI 框架 | JavaFX 21 + FXML | 声明式布局，Scene Builder 可视化编辑，CSS 样式分离 |
| 图表库 | XChart 3.8 | 轻量级实时曲线图，支持动态数据更新和滚动窗口 |
| 数据库 | SQLite 3 + JDBC | 纯 Java 驱动，无服务依赖，适合桌面应用 |
| 数据访问 | BaseDao<T> 反射映射 | 泛型 CRUD 封装，PreparedStatement 防注入，字段缓存优化 |
| JSON 序列化 | Jackson 2.16 | 配置读写、校准记录 JSON 字段序列化 |
| Excel 生成 | Apache POI 5.2 | 多 Sheet 报告（试验信息 + 温度数据 + 曲线图） |
| PDF 生成 | iText 7.2 | 正式报告排版，含中文渲染（pdfCalligraph） |
| 日志 | SLF4J + Logback | 分级日志输出，文件滚动归档 |
| 测试 | JUnit 5.10 + JaCoCo 0.8.12 | 单元测试 + 覆盖率门禁 80% |
| 构建 | Maven 3.8 | 依赖管理、编译打包、测试执行 |

2.4 其他相关技术

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| Jackson JSR310 模块 | LocalDateTime 序列化支持 |
| 最小二乘法（纯 Java 实现） | 温漂线性回归，O(n) 等差数列求和优化 |
| Java 17 Record 类型 | StateChangeEvent、TestResult 等不可变数据对象 |
| ScheduledExecutorService | 800ms 定时调度仿真迭代 |
| CopyOnWriteArrayList | 时序数据线程安全缓存 |
| AtomicReference | 状态机线程安全状态存储 |

3 项目计划

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性分析

（1）技术栈成熟度

| 技术 | 成熟度 | 社区支持 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| Java 17 | LTS 版本，生产环境广泛使用 | 极高 | 无 |
| JavaFX 21 | Oracle 开源维护，桌面应用主流方案 | 高 | 需配置 Maven 插件 |
| SQLite 3 | 全球部署最广泛的嵌入式数据库 | 极高 | 无 |
| XChart | GitHub 1.5k+ Stars，持续维护 | 中 | 实时更新性能需验证 |
| iText 7 | 商业级 PDF 库，AGPL 许可 | 高 | 中文渲染需额外模块 |
| Apache POI | Apache 基金会顶级项目 | 极高 | 无 |

（2）核心技术难点已突破

| 难点 | 解决方案 | 验证状态 |
| --- | --- | --- |
| 温度仿真算法 | 严格按 ISO 11820 文档公式实现，固定种子可重现 | ✅ 单元测试通过 |
| 状态机设计 | 5 状态枚举 + AtomicReference + 监听器模式 | ✅ 35+ 用例全部通过 |
| SQLite 内存测试 | 临时文件 + BaseDaoTest 基类自动管理 | ✅ DAO 测试全部通过 |
| 实时曲线渲染 | XChart 动态更新，800ms 间隔测试 | ✅ UI 集成验证通过 |
| 三格式报告导出 | 模块化 Reporter 接口，各格式独立实现 | ✅ 功能验证通过 |

3.1.2 资源可行性分析

（1）人力资源 — 5 人模块化分工

| 组员 | 角色 | 负责模块 | 专属 Git 目录 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员1 | 核心引擎开发 | 试验状态机、多阶段温度仿真算法、试验主调度控制器 | src/main/java/com/iso11820/core/ | TestStateMachine.java、SensorSimulator.java、TestMaster.java 等 8 个文件 |
| 组员2 | 数据持久层开发 | SQLite 数据库设计与建表、DAO 层 CRUD 封装、事务管理、实体映射 | src/main/java/com/iso11820/entity/ dao/ sql/ | 6 张表 schema.sql、6 个 DAO 接口+实现、BaseDao<T>、DbUtil |
| 组员3 | UI 可视化开发 | JavaFX 登录窗口、主控制面板、实时温度曲线、业务弹窗 | src/main/java/com/iso11820/ui/ resources/fxml/ | 4 个 Controller + 4 个 FXML + CSS |
| 组员4 | 通用工具服务开发 | 配置读取、日志系统、CSV/Excel/PDF 试验报告导出 | src/main/java/com/project/service/ utils/ | AppConfig、CsvDataService、ExcelReportService、PdfReportService 等 12 个文件 |
| 组员5 | 质量测试 & 交付统筹 | 全套单元测试、JaCoCo 覆盖率门禁、5 份竞赛文档、答辩素材 | src/test/java/ docs/ | 14 个测试类（140+ 用例）、JaCoCo 配置、5 份文档 |

3.1.3 市场可行性分析

| 用户群体 |  | 需求场景 |  | 市场规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高校建材/土木专业 |  | 实验教学、课程设计 |  | 全国 200+ 开设相关专业高校 |
| 建筑材料检测机构 |  | 新员工培训、标准流程教学 |  | 各级质检站、第三方检测公司 |
| 职业培训学校 |  | 建材检测员职业技能培训 |  | 全国建筑类职业院校 |
| 维度 | 商业试验软件 |  | 本系统 |  |
| 硬件依赖 | 绑定特定品牌试验炉 |  | 零硬件依赖 |  |
| 部署成本 | 含硬件 20-50 万元 |  | 免费开源 |  |
| 教学模式 | 仅支持真实实验 |  | 支持仿真 + 真实双模式 |  |
| 报告格式 | 单一格式 |  | CSV + Excel + PDF 三格式 |  |
| 可定制性 | 封闭商业软件 |  | 开源，可二次开发 |  |
| 教学适用性 | 面向生产，学习曲线陡 |  | 面向教学，操作流程清晰 |  |

3.2 排期规划

| 阶段 | 周期 | 负责人 | 里程碑 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：项目初始化 | 第 1 天 | 全员 | 项目骨架搭建、Maven 配置、依赖引入、Git 目录划分 | ✅ 已完成 |
| 阶段二：核心引擎 | 第 2-3 天 | 组员1 | 状态机、仿真算法、主控制器完成 | ✅ 已完成 |
| 阶段三：数据持久层 | 第 3-4 天 | 组员2 | 6 张表建表、DAO 层 CRUD、事务管理 | ✅ 已完成 |
| 阶段四：UI 可视化 | 第 4-5 天 | 组员3 | JavaFX 界面、实时曲线、业务弹窗 | ✅ 已完成 |
| 阶段五：工具服务层 | 第 5-6 天 | 组员4 | 配置管理、日志、CSV/Excel/PDF 导出 | ✅ 已完成 |
| 阶段六：质量测试 | 第 6-7 天 | 组员5 | 全部单元测试、JaCoCo 门禁、覆盖率达标 | ✅ 已完成 |
| 阶段七：文档撰写 | 第 7-8 天 | 组员5+全员 | 5 份大赛文档、答辩 PPT | 🟡 进行中 |
| 阶段八：集成联调 | 第 8-9 天 | 全员 | 端到端集成测试、Bug 修复 | ⬜ 待进行 |
| 阶段九：交付准备 | 第 10 天 | 组员5 | 项目打包、交付物整理、Git 贡献统计 | ⬜ 待进行 |

当前进度摘要：

| 模块 | 代码行数 | 测试用例数 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心引擎 (core) | 3,026 | 55+ | 100% |
| 数据持久层 (dao) | 3,327 | 35+ | 100% |
| UI 可视化 (ui) | 1,177 | — | 100% |
| 工具服务层 (service/utils) | 4,631 | 85+ | 100% |
| 质量测试 (test) | 3,948 | 140+ | 95% |
| 合计 | 16,109 | 315+ | 98% |

4 总结与展望

4.1 可行性分析总结

1. 技术可行：全部技术选型为业界成熟方案，核心技术难点均已完成代码实现并通过单元测试验证

2. 资源可行：5 人模块化分工模式运转良好，代码已交付 16,000+ 行，测试覆盖 140+ 用例

3. 市场可行：面向高校实验教学场景，填补了开源 ISO 11820 仿真软件的空白

4.2 项目展望

1. 硬件模式对接：当前架构已预留 EnableSimulation 开关，可通过实现 Modbus 采集接口对接真实试验炉

2. 多炉同时控制：通过状态机实例化扩展可支持多炉并行试验

3. 云端数据管理：可扩展后端服务，将试验数据同步至云端

4. 开源社区建设：计划将项目开源，吸引建材检测领域开发者贡献代码

5 参考资料

1. ISO 11820:2022 — Reaction to fire tests for building products — Non-combustibility test

2. JavaFX 21 官方文档 — https://openjfx.io/

3. XChart 用户指南 — https://knowm.org/open-source/xchart/

4. SQLite 官方文档 — https://www.sqlite.org/docs.html

5. JUnit 5 用户指南 — https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/

6. JaCoCo 官方文档 — https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/

7. Apache POI 文档 — https://poi.apache.org/

8. iText 7 文档 — https://itextpdf.com/

6 附录

附录A：小组分工明细表

| 组员 | 负责模块 | 功能职责 | 代码行数 | 测试覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员1 | 核心引擎 | 试验状态机(5状态)、多阶段温度仿真算法(四阶段)、试验主调度控制器(800ms迭代) | 3,026 | 55+ 用例 |
| 组员2 | 数据持久层 | SQLite 6表建表与初始化数据、泛型 BaseDao<T> CRUD 封装、6个DAO接口+实现 | 3,327 | 35+ 用例 |
| 组员3 | UI可视化 | JavaFX 登录窗口(FXML)、主控制面板、XChart 实时温度曲线(4条折线)、业务弹窗 | 1,177 | — |
| 组员4 | 工具服务层 | AppConfig 配置读取、CSV/Excel/PDF 报告导出、数值/日期/JSON 工具类 | 4,631 | 85+ 用例 |
| 组员5 | 质量测试&交付 | 全套单元测试(14个测试类)、JaCoCo 覆盖率门禁(80%)、5份大赛文档 | 3,948 | 全模块 |

附录C：全模块测试覆盖率目标汇总表

| 模块 | 指令覆盖率 | 分支覆盖率 | 行覆盖率 | 方法覆盖率 | 测试类数 | 用例数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心引擎 | ≥ 85% | ≥ 80% | ≥ 85% | ≥ 90% | 3 | 55+ |
| 仿真引擎 | ≥ 90% | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 95% | 1 | 16 |
| DAO 层 | ≥ 85% | ≥ 75% | ≥ 85% | ≥ 85% | 7 | 35+ |
| 工具类 | ≥ 90% | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 95% | 4 | 85+ |
| 综合 | ≥ 80% | ≥ 75% | ≥ 80% | ≥ 85% | 14 | 140+ |